Índice

1. FUNDAMENTACIÓN	3

1.1. Descripción del Proyecto	3

1.2. Justificación de la Necesidad	3

1.3. Propuesta de Valor Diferencial	4

2. DESTINATARIOS	4

2.1. Público Objetivo Primario	4

2.2. Características Relevantes	4

2.3. Necesidades Que Cubre	5

3. OBJETIVOS	5

3.1. Objetivo General	5

3.2. Objetivos Específicos	5

4. METODOLOGÍA	7

4.1. Tecnologías Principales	7

4.2. Aspectos Técnicos Relevantes	8

4.3. Librerías Principales	10

5. TEMPORALIZACIÓN	10

5.1. Períodos de Desarrollo	10

5.2. Horas por Categoría	13

6. RECURSOS	13

6.1. Recursos Humanos	13

6.2. Recursos Espaciales	13

6.3. Recursos Materiales y Tecnológicos	14

6.4. Licencias y Cumplimiento	15

7. CONCLUSIONES	15

7.1. Conclusiones Técnicas	15

7.2. Conclusiones Funcionales	16

7.3. Aprendizajes Clave	18

7.4. Líneas de Trabajo Futuro	19

7.5. Reflexión Final	19

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	20

8.1. Documentación Oficial	20

8.2. APIs Externas Utilizadas	20

8.3. Arquitectura y Patrones	21

8.4. Recursos Educativos	21

8.5. Herramientas y Servicios	21

8.6. Repositorio del Proyecto	21

ANEXOS	22

Anexo A: Diagrama Entidad-Relación	22

Anexo B: Pantallas Principales	23

Anexo C: Instalación y Ejecución	23

Anexo D: Guía de uso de la aplicación	23

Anexo E: Notas sobre Uso de IA	25

## 1. FUNDAMENTACIÓN

### 1.1. Descripción del Proyecto

UrTriply es una aplicación Android nativa desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose que resuelve un problema real en la planificación de viajes: la dificultad de presupuestar viajes europeos desde un punto de partida fijo (Aeropuerto de Madrid - MAD) cuando se tienen restricciones económicas claras.

La aplicación genera propuestas de viaje completas y realistas basadas en:

• Presupuesto total disponible

• Número de viajeros

• Rango de fechas flexible

• Preferencias personales (cultura, ocio nocturno, naturaleza, gastronomía)

El resultado es un itinerario detallado, distribución presupuestaria por categorías (transporte, alojamiento, comidas, actividades) y recomendaciones de actividades reales filtradas por preferencias del usuario.

Además, UrTriply incorpora una dimensión social: usuarios registrados pueden publicar sus viajes, interactuar con otros mediante likes, comentarios y favoritos, creando una comunidad colaborativa donde compartir experiencias y obtener inspiración de otros viajeros.

### 1.2. Justificación de la Necesidad

Problemas identificados:

1. Presupuestación Inexacta: Herramientas tradicionales (Booking, Skyscanner, Tripadvisor) obligan a consultar múltiples plataformas sin visión integrada del presupuesto total.

2. Falta de Flexibilidad Temporal: Muchos planificadores exigen fechas exactas. UrTriply permite un rango y optimiza automáticamente por mejor precio.

3. Dificultad para decidir: Usuarios con presupuesto limitado no saben si su dinero alcanza. Necesitan validación rápida.

4. Aislamiento de Experiencias: No existe una comunidad de viajeros con presupuesto similar compartiendo propuestas reales.

5. Integración Fragmentada: Requiere saltar entre webs de vuelos, hoteles y actividades, incrementando complejidad y tiempo.

### 1.3. Propuesta de Valor Diferencial

UrTriply se diferencia por:

• Generación Automática Inteligente: Ajusta automáticamente duración del viaje, categorías presupuestarias y actividades según disponibilidad real.

• Datos Reales + Estimaciones alternativas: Integra 5+ APIs externas para precios reales (TravelPayouts, Overpass, Google Places, Wikipedia) con datos estimados transparentes si algo falla.

• Comunidad Integrada: No es solo un planificador; permite publicar, interactuar, reportar contenido y moderar.

• UX Simplificada: Todo en 4 pasos: seleccionar destino → ingresar parámetros → generar → compartir/publicar.

• Seguridad y Moderación: Sistema de reportes, bloqueo de usuarios y panel admin integrado.

## 2. DESTINATARIOS

### 2.1. Público Objetivo Primario

• Edad: 13+ años (con verificación obligatoria en registro)

• Perfil Tecnológico: Usuarios con Android, nivel digital básico-medio

• Geografía: Principalmente españoles/europeos con origen en Madrid

Segmentos:

1. Estudiantes (16-25 años): Mochileros con presupuestos limitados

2. Parejas Jóvenes (25-35 años): Buscan planes alternativos/económicos

3. Familias (30-50 años): Padres que necesitan presupuestar vacaciones

4. Viajeros Ocasionales: Personas que viajan 1-2 veces al año

### 2.2. Características Relevantes

• Usuarios con smartphones Android 9+

• Acceso regular a internet

• Capaces de gestionar presupuestos personales

• Interesados en viajes asequibles y experiencias auténticas

• Receptivos a comunidades online

### 2.3. Necesidades Que Cubre

1. Necesidad de Claridad Financiera: "¿Cuánto cuesta realmente viajar a X?"

2. Necesidad de Simplificación: Agregar vuelos, hoteles y actividades en un solo lugar

3. Necesidad de Inspiración: Ver ejemplos reales de otros viajeros

4. Necesidad de Confianza: Recomendaciones basadas en datos reales, no estimaciones vagas

5. Necesidad de Comunidad: Conectar con otros viajeros con perfiles similares

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo General

Crear una aplicación Android que permita a viajeros desde Madrid presupuestar y planificar viajes a capitales europeas de forma rápida, precisa y colaborativa, integrando datos reales de múltiples proveedores y facilitando el intercambio de experiencias mediante una comunidad social integrada.

### 3.2. Objetivos Específicos

#### Funcionales

1. Autenticación Segura

• Permitir registro e inicio de sesión con email/contraseña

• Implementar verificación obligatoria de mayoría de edad (13+)

• Permitir recuperación de contraseña

• Gestionar sesiones y cierre de sesión

2. Generación de Propuestas de Viaje

• Aceptar parámetros: presupuesto, viajeros, fechas (rango), preferencias

• Integrar APIs reales para:

• Vuelos (TravelPayouts)

• Hoteles (Overpass, Google Places)

• Actividades (Overpass, Wikipedia)

• Generar itinerario diario con presupuesto distribuido

• Implementar fallback estimado si API falla, con aviso transparente

• Completar en < 10 segundos (RNF-01)

3. Gestión de Viajes Personales

• Guardar borradores de viajes

• Editar viajes antes de publicar

• Publicar viajes para la comunidad

• Eliminar o modificar viajes propios

4. Comunidad Social

• Mostrar feed de viajes publicados con filtros

• Permitir comentarios en publicaciones

• Implementar sistema de likes

• Permitir marcar favoritos

• Reportar contenido inapropiado

• Bloquear usuarios

• Ver perfiles y seguimiento básico

5. Panel de Administración

• Moderar reportes (resolver, descartar)

• Eliminar contenido inapropiado

• Bloquear/desbloquear usuarios

• Visibilidad de reportes activos

#### No Funcionales

1. Rendimiento: Generación de propuesta ≤ 10 segundos

2. Fiabilidad: Fallback graceful si APIs externas fallan

3. Accesibilidad: Soporte para modo oscuro, contraste adecuado

4. Internacionalización: español e inglés con detección automática

5. Compatibilidad: Android 9+ (API 28), solo orientación vertical

6. Seguridad:

• Autenticación Firebase Auth

• Reglas Firestore granulares

• Restricción de edad +13

• Encriptación en tránsito (HTTPS)

## 4. METODOLOGÍA

### 4.1. Tecnologías Principales

#### Lenguaje y Frameworks

• Lenguaje: Kotlin 2.2.10

• Framework UI: Jetpack Compose (Material Design 3)

• Backend: Firebase (Auth + Cloud Firestore)

• Compatibilidad: Android 9+ (API 28), Target SDK 35

#### Arquitectura

• Patrón: MVVM (Model-View-ViewModel)

• Organización: Clean Architecture adaptada (Data → Domain → UI)

• Estado: StateFlow + MutableState

• Inyección de Dependencias: Manual (sin framework DI)

#### Networking e Integración de APIs

| API | Propósito | Fallback |
| --- | --- | --- |
| TravelPayouts | Búsqueda de vuelos (precio + enlace) | Estimado (€400-800) |
| Overpass/OSM | Hoteles y actividades culturales | Google Places |
| Google Places API | Búsqueda de lugares y actividades | Estimado local |
| Wikipedia Geosearch | Sitios culturales e históricos | Overpass |
| Nominatim (OSM) | Geocodificación inversa | Coordenadas estáticas |

#### Base de Datos y Persistencia

• Firestore: Base de datos NoSQL en tiempo real

• Estructura:

/users/{uid}

├── email, displayName, isDarkTheme, isOver13Confirmed

├── esAdmin (para acceso panel admin)

├── blockedByUserIds (array de usuarios que bloquearon)

└── /following/{friendUid}

/trips/{tripId}

├── authorUid, destino, presupuesto, viajeros

├── diasRecomendados, presupuestoCategorias

├── itinerario, actividades, hoteles, vuelos

├── status (DRAFT/PUBLISHED)

└── /comments/{commentId}

└── /likes/{uid}

└── /favorites/{uid}

/reports/{reportId}

├── targetType (TRIP/COMMENT), targetId, reporterUid

├── reason, status (OPEN/RESOLVED/DISMISSED)

• Reglas Firestore: Granulares (autenticación, rol admin, propiedad de recurso)

• Sincronización: Real-time listeners para feed y datos dinámicos

#### Herramientas de Desarrollo

• IDE: Android Studio Koala (2024.1.1)

• Build System: Gradle 8.x con Version Catalog (libs. versions.toml)

• Version Control: Git + GitHub

• Testing: JUnit4 (básico), Espresso (UI)

• Logging: HttpLoggingInterceptor (Retrofit)

### 4.2. Aspectos Técnicos Relevantes

#### Decisiones Arquitectónicas

1. Clean Architecture + MVVM

• Separación clara entre capas (Data, Domain, UI)

• Reutilización de componentes

• Facilidad para realizar pruebas

2. Repository Pattern

• 8 repositorios principales (Trips, Comments, Likes, Favorites, Reports, etc.)

• Separación entre acceso a datos y lógica de negocio (Firestore y APIs externas)

• Fallback strategies integradas

3. Manejo de Errores

• Cada API externa tiene fallback (estimado o fuente alternativa)

• Los fallos se comunican al usuario transparentemente

• La app sigue funcionando, aunque falle una API externa

4. Coroutines y Async

• Operaciones de red en contexto IO

• Principales ejecutadas en Main para actualizar UI

• Líneas de espera configurados según la API (3-12 segundos)

5. Localización Multi-idioma

• Strings centralizados en strings.xml y values-en/strings.xml

• Detección automática del idioma del sistema

• Fallback a español si idioma no soportado

6. Tema Oscuro

• Almacenado en preferencia de usuario en Firestore

• Cargado al iniciar app

• Aplicado dinámicamente sin reiniciar

#### Seguridad

1. Autenticación: Firebase Auth (email/password + gestión de sesiones)

2. Autorización: Reglas Firestore granulares

3. Restricción de Edad: Confirmación obligatoria (13+) almacenada en Firestore

4. Moderación: Sistema de reportes + panel admin

5. Bloqueo: Usuarios pueden bloquearse mutuamente

6. HTTPS: Transporte cifrado obligatorio

#### Performance

• Generación de Propuesta: < 10 segundos (incluye 4-5 llamadas HTTP en paralelo)

• Carga de Feed: Paginación implícita con Firestore listeners

• Caché: Composables reutilizados con Compose remember

• Lazy Loading: Imágenes con Coil

### 4.3. Librerías Principales

Networking

com. squareup. retrofit2:retrofit:2.11.0

com.squareup.retrofit2:converter-moshi:2.11.0

com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.12.0

Firebase

com.google.firebase:firebase-auth-ktx

com.google.firebase:firebase-firestore-ktx

Compose & UI

androidx.compose.ui.*

androidx.compose.material3.*

androidx.compose.material:material-icons-extended

androidx.navigation:navigation-compose:2.8.8

Utilidades

io.coil-kt:coil-compose:2.6.0

com.squareup.moshi:moshi-kotlin:1.15.1

## 5. TEMPORALIZACIÓN

### 5.1. Períodos de Desarrollo

Período Total: 17 de marzo – 4 de junio de 2026

Dedicación: 4 horas diarias en horario de tarde (flexible según disponibilidad)

Cálculo de Horas: 235 horas totales aproximadamente

#### Fase 1: Planificación y Diseño (17 mar - 31 mar)

• Duración: 2 semanas

• Actividades:

• Análisis de requisitos y especificación

• Diseño de mockups y flujos UI

• Esquema E/R y modelo de BD

• Evaluación de APIs disponibles

• Configuración inicial de proyecto Android

• Commits: 8

• Horas Dedicadas: 16h (4 días × 4h/día)

#### Fase 2: MVP - Backend y Autenticación (1 abr - 15 abr)

• Duración: 2 semanas

• Actividades:

• Configuración de Firebase (Auth, Firestore)

• Implementación de auth (login/register/logout)

• Verificación de edad +13

• Estructura de base de datos

• ViewModels básicos

• Commits: 8

• Horas Dedicadas: 20h (5 días × 4h/día)

#### Fase 3: Generador de Viajes (16 abr - 25 abr)

• Duración: 1.5 semanas

• Actividades:

• Pantalla de formulario de planificación

• Integración con API de vuelos (TravelPayouts)

• Integración con API de hoteles (Overpass)

• Integración con API de actividades (Wikipedia + Overpass)

• Cálculo de presupuesto y distribución

• Generación de itinerario

• Commits: 12

• Horas Dedicadas: 44h (11 días × 4h/día)

#### Fase 4: Comunidad Social (26 abr - 7 may)

• Duración: 1.5 semanas

• Actividades:

• Pantalla de feed de viajes

• Sistema de likes y favoritos

• Comentarios en publicaciones

• Sistema de reportes

• Panel de moderación admin

• Búsqueda de amigos

• Commits: 14

• Horas Dedicadas: 60h (aprox 15 días × 4h/día)

#### Fase 5: Pulido y Correcciones (8 may - 13 may)

• Duración: 1 semana

• Actividades:

• Fix de bugs identificados

• Dark mode implementación

• Traducción al inglés completa

• Mejoras UI/UX

• Testing

• Documentación y memoria

• Commits: 9

• Horas Dedicadas: 24h (6 días × 4h/día)

#### Fase 6: Correcciones y pulido final (14 may – 4 jun)

• Duración: 2 semanas

• Actividades:

• Retoques finales de UI y mejora de pantallas

• Optimización de tiempos de generación y ajuste del botón compartir

• Correcciones menores y actualización de recursos (logo, textos)

• Actualización de la memoria y documentación tras la entrega

• Commits: 10

• Horas Dedicadas: 71h (aprox 18 días × 4h/día)

### 5.2. Horas por Categoría

| Actividad | Horas | % |
| --- | --- | --- |
| Planificación y Análisis | 16 | 6.8% |
| Setup y Configuración | 20 | 8.5% |
| Frontend (Compose) | 44 | 18.7% |
| Backend (Firestore/APIs) | 60 | 25.5% |
| Integración de APIs | 36 | 15.3% |
| Testing y Debugging | 24 | 10.2% |
| Documentación | 8 | 3.4% |
| Deploy y Optimización | 8 | 3.4% |
| Correcciones y Pulido final | 19 | 8.1% |
| TOTAL | 235h | 100% |

5.3. Hitos Clave (Entregas Parciales)

1. Hito 1 (1ª Entrega - 31 mar): MVP inicial (auth, BBDD, diseño)

2. Hito 2 (2ª Entrega - 15 abr): 25% funcionalidades (formulario + APIs básicas)

3. Hito 3 (3ª Entrega - 7 may): 75% funcionalidades (generador + comunidad)

4. Hito 4 (4ª Entrega - 13 may): 100% + documentación + memoria

5. Hito 5 (Presentación - 11-12 jun): Defensa oral y demostración

## 6. RECURSOS

### 6.1. Recursos Humanos

• Desarrollador Principal: Paula Izurrategui (alumna)

• Tutor del Proyecto: Macarena Cuenca Carbajo

• Tribunal Evaluador: Tutor + 2 docentes del ciclo

• Dedicación: Por las tardes trás FFE

### 6.2. Recursos Espaciales

• Lugar de trabajo: Habitación personal con escritorio, trabajando por las tardes

• Ambiente: Conexión WiFi, enchufes, servicios básicos

### 6.3. Recursos Materiales y Tecnológicos

#### Hardware

| Recurso | Cantidad | Especificación |
| --- | --- | --- |
| PC Desarrollo | 1 | Intel i7, 16GB RAM, SSD 500GB+ |
| Emulador Android | 1+ | Android 9-15, min 4GB asignados |
| Dispositivo Real | 1 | Android 9+, pantalla 5"-6" |
| Conexión Internet | 1 | Mínimo 10 Mbps |

#### Software (Todo Gratuito/Open Source)

| Herramienta | Propósito | Licencia |
| --- | --- | --- |
| Android Studio | IDE principal | Gratuito (Google) |
| Kotlin | Lenguaje | Open Source (Apache 2.0) |
| Jetpack Compose | Framework UI | Open Source (Apache 2.0) |
| Firebase | Backend | Tier gratuito (hasta 50k reads/día) |
| Overpass API | Datos geográficos | ODbL (Open Data Commons) |
| Wikipedia | Datos culturales | CC-BY-SA |
| Google Places | Búsqueda de lugares | API Tier gratuito |
| TravelPayouts | Datos de vuelos | API comercial (free tier) |
| Git/GitHub | Versionado | Gratuito |

#### Servicios Cloud Externos (Gratuitos para este proyecto)

• Firebase Cloud Firestore: 1 GB almacenamiento (tier gratuito)

• Firebase Auth: 1000 autenticaciones/mes

• Google Places API: $0.00/mes (tier gratuito Google Maps Platform)

• Overpass API: Sin restricciones para uso no comercial

• Wikipedia API: Acceso libre

#### Herramientas Desarrollo y Testing

• Gradle: Build automation

• Logcat: Debugging

### 6.4. Licencias y Cumplimiento

• Proyecto: Código propio (excepto librerías)

• Librerías de Terceros: Todas open-source con licencias compatibles (Apache 2.0, MIT)

• Datos: APIs públicas, cumplimiento de términos de servicio

• Privacidad: RGPD compliant (se solicita consentimiento explícito)

• Transporte: HTTPS obligatorio

## 7. CONCLUSIONES

### 7.1. Conclusiones Técnicas

#### Logros Alcanzados

1. Arquitectura organizada y fácil de ampliar: Implementación correcta de Clean Architecture + MVVM permitió agregar funcionalidades de forma divida en partes independientes sin refactorización mayor.

2. Capacidad de recuperación ante errores: El sistema de fallbacks (manejo de errores) en APIs externas fue importante. Cuando Overpass falla, la app no se bloquea, presenta datos estimados transparentes.

3. Uso de varias APIs externas: Conectar 5+ APIs con diferentes formatos (REST, Overpass QL) enseñó importancia de abstraer mediante Repositories. Cambiar implementación de una API es transparente al resto del código.

4. Real-time y Firestore: Firebase Firestore facilitó enormemente la comunidad social. Listeners reales para feed, comentarios y notificaciones (implícitas).

5. Compose y Material 3: Jetpack Compose fue fácil de aprender. Compose permitió crear interfaces modernas.

#### Desafíos Superados

1. Timeouts en APIs Externas: Algunas APIs (Overpass, TravelPayouts) son lentas o inestables. Solución: timeouts configurados por endpoint (3-4s) + reintentos + fallback.

2. Tiempo total de respuesta: 5 APIs en paralelo demoraban 15-20s. Solución: Coroutines.parallel() para ejecución concurrente, reduciendo a 8-10s.

3. Manejo de Errores Complejos: Firebase Auth, Firestore y APIs externas con sus propios errores. Solución: mapeo centralizado de excepciones en FirebaseAuthErrorMapper.

4. Performance de la UI: Render de feed con 100+ posts causaba lag. Solución: paginación con Firestore + LazyColumn de Compose.

5. Gestón el estado de la aplicación: Múltiples ViewModels compartiendo estado. Solución: PlanResultStore como singleton temporal para pasar datos entre screens.

#### Decisiones de Diseño Justificadas

1. MVVM en Lugar de MVP: Kotlin + Compose tienen mejor soporte MVVM.

2. Firebase en Lugar de Backend Propio: Reduce tiempo de desarrollo, Firebase Auth es robusto, Firestore escalable, el plan gratuito fue suficiente para el proyecto.

3. Repositories Separados por Dominio: Cada repositorio una responsabilidad (Trips, Comments, Likes, etc.). Facilitó testing y mantenimiento.

4. Datos Estimados en Lugar de Fallar: se priorizó que el usuario siempre obtuviera una propuesta, aunque no sean perfectas. Se informa al usuario cuando se usan datos estimados.

5. Verificación de Edad +13 Obligatoria: Legal en muchos países (COPPA en US, RGPD en EU).

### 7.2. Conclusiones Funcionales

#### Requisitos Cumplidos

Todos los requisitos funcionales (RF-01 a RF-31) implementados

Todos los requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-07) cumplidos

Se completaron las funcionalidas previstas para el MVP

• Usuarios pueden registrarse, generar propuestas, publicar y comentar

• Feed de comunidad funcional con likes, favoritos, reportes

• Admin puede moderar contenido

• Fallbacks graceful en todas las APIs

#### Funcionalidades Bonus Implementadas

Aunque no en especificación inicial:

• Dark mode con persistencia

• Traducción completa al inglés

• Sistema de bloqueo de usuarios

• Búsqueda de amigos y seguimiento

• Edición de viajes publicados

• Favoritos y "mis me gusta" en perfil

#### Impacto Potencial

1. Valor para Usuarios: Aplicación resuelve un problema real (presupuestar viajes) con UX clara.

2. Escalabilidad: Backend Firebase permite crecer a miles de usuarios sin cambios mayores.

3. Monetización Futura: Potencial a través de comisiones de vuelos/hoteles (afiliados), publicidad segmentada, versión premium.

4. Extensión Futura: Fácil agregar:

• Más destinos (actualmente 10 capitales)

• Otros orígenes (vuelos desde Barcelona, Bilbao, etc.)

• Reserva directa integrada

• Sincronización con Google Calendar

• Recomendaciones inteligentes.

### 7.3. Aprendizajes Clave

#### Técnicos

1. Arquitectura Importa: Decidir patrón arquitectónico temprano facilitó agregar funcionalidades sin problemas de mantenimiento futuros.

2. APIs Externas son Impredecibles: Nunca asumir uptime 100%. Siempre tener fallback y logging.

3. Testing Temprano Ahorra Tiempo: Aunque proyecto no tiene cobertura unitaria completa, casos de prueba manuales detectaron bugs pronto.

4. Kotlin es Potente: Características como data classes, extension functions, coroutines hacen código limpio y más fácil de entender.

5. Firebase Acelera Desarrollo: Autenticación, BD tiempo-real y hosting integrados sin necesidad de gestionar servidores propios.

#### Producto

1. MVP es Suficiente: No necesitaba todas las funcionalidades para ser útil. Usuarios pueden generar propuestas y compartir.

2. Comunidad Crea Retención: Sistema de likes/comentarios/favoritos incentiva volver.

3. Transparencia en Fallos: Avisar "usando estimado porque API falló" aumenta confianza vs. ocultar.

4. Detalles de UX Importan: Toggle para dark mode, traducción al inglés, mensajes de error claros fueron pequeños detalles que mejoraron percepción.

### 7.4. Líneas de Trabajo Futuro

#### Corto Plazo (1-2 meses)

1. Reserva Directa: Integrar WebView para permitir reservas sin salir de la app.

2. Notificaciones: Push notifications para likes/comentarios (requiere FCM).

3. Histórico de Viajes: Permitir ver viajes pasados y reimportarlos.

4. Recomendaciones: Sistema de recomendaciones basado en viajes similares.

5. Foto perfil: Permitir al usuario añadir su propia foto de perfil.

#### Mediano Plazo (3-6 meses)

1. Multiplataforma: Expandir a iOS (con SwiftUI) y web (React/Flutter).

2. Más Destinos: Ampliar de 10 a 50+ capitales europeas.

3. Otros Orígenes: Vuelos desde Barcelona, Valencia, Bilbao.

4. Guías Offline: Descargar mapas y guías para consulta sin internet.

5. Colaboración Real-time: Múltiples usuarios planificando viaje simultáneamente.

#### Largo Plazo (6-12 meses)

1. Machine Learning: Recomendador personalizado por preferencias + historial.

2. Tokenización: Criar token UrTriply interno para rewards/loyalty.

3. Partnerships: Acuerdos con hostales, tours locales para descuentos.

4. Elementos de recompensa: Badges, leaderboards de viajeros, challenges mensuales.

#### Investigación Futura

• Efecto de UI/UX en retención de usuarios en apps de viajes

• Precisión de APIs de vuelos vs datos reales (validar cuántos viajes booked a través de app)

• Impacto de comunidad en decisiones de viaje (¿ven menos posts, viajan menos a ese destino?)

### 7.5. Reflexión Final

UrTriply pasó de idea a MVP funcional en 3 meses, demostrando que con arquitectura clara, tecnologías actuales (Kotlin, Compose, Firebase) y foco en MVP, es posible crear aplicaciones complejas de forma rápida.

El principal aprendizaje fue la importancia de fallar de manera controlada: cuando APIs externas fallan, ofrecer fallback estimado es mejor que bloquear la app.

A nivel académico, el proyecto integró múltiples competencias del ciclo DAM: programación avanzada (Kotlin), bases de datos, arquitectura de software, y diseño UX. Recomendable como referencia para futuras promociones.

## 8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

### 8.1. Documentación Oficial

#### Android y Kotlin

• Android Developers. "Jetpack Compose". Disponible en: https://developer.android.com/jetpack/compose

• Google Developer. "Architecture Components". Disponible en: https://developer.android.com/topic/architecture

• Kotlin. "Kotlin Language Reference". Disponible en: https://kotlinlang.org/docs/reference/

#### Firebase

• Firebase Documentation. "Cloud Firestore Documentation". Disponible en: https://firebase.google.com/docs/firestore

• Firebase Documentation. "Firebase Authentication". Disponible en: https://firebase.google.com/docs/auth

• Firebase Documentation. "Cloud Firestore Security Rules". Disponible en: https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started

#### Librerías de Terceros

• Square. "Retrofit Documentation". Disponible en: https://square.github.io/retrofit/

• Square. "OkHttp Documentation". Disponible en: https://square.github.io/okhttp/

• Square.  "Moshi - JSON library". Disponible en: https://github.com/square/moshi

• Coil. "Coil - Image loading". Disponible en: https://coil-kt.github.io/coil/

### 8.2. APIs Externas Utilizadas

• OpenStreetMap / Overpass API.: https://overpass-api.de/

• TravelPayouts API.: https://travelPayouts.com/api

• Google Places API.: https://developers.google.com/maps/documentation/places

• Wikipedia API.: https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page

### 8.3. Arquitectura y Patrones

• Martin, R. C . "Clean Architecture". Prentice Hall. ISBN: 978-0134494166.

• Fowler, M. "Patterns of Enterprise Application Architecture". Addison-Wesley. ISBN: 978-0321127426.

• Google Architects. "Guide to app architecture". Disponible en: https://developer.android.com/topic/architecture

### 8.4. Recursos Educativos

• Android Developers. “Jetpack Compose Pathway”. https://developer.android.com/courses/pathways/compose

• Android Developers Training. https://developer.android.com/training

• Udacity. Kotlin Bootcamp for Programmers. https://www.udacity.com/course/kotlin-bootcamp-for-programmers

### 8.5. Herramientas y Servicios

• Android Studio. https://developer.android.com/studio

• GitHub. https://github.com

• Firebase Consol. https://console.firebase.google.com

• Postman. "API Testing". Disponible en: https://www.postman.com

### 8.6. Repositorio del Proyecto

• Código fuente: https://github.com/Paulaizurrategui/ProyectoFinDeGrado.git

## ANEXOS

### Anexo A: Diagrama Entidad-Relación

USUARIO (1) ──────────── (N) VIAJE

├─ uid [PK]              ├─ idViaje [PK]

├─ email                 ├─ autorUid [FK]

├─ displayName           ├─ destino

├─ isDarkTheme           ├─ presupuestoTotal

├─ isOver13Confirmed     ├─ viajeros

├─ esAdmin               ├─ fechaInicioMillis

└─ blockedByUserIds      ├─ fechaFinMillis

├─ diasRecomendados

├─ presupuestoCategorias

├─ itinerario

├─ status (DRAFT/PUBLISHED)

└─ createdAt

VIAJE (1) ────────────── (N) COMENTARIO

├─ idViaje [PK]         ├─ idComentario [PK]

└─ ...                  ├─ viajeId [FK]

├─ autorUid [FK]

USUARIO (N) ─────────── (N) VIAJE (LIKES)

Resuelto con tabla LIKE

├─ viajeId [FK]

├─ uid [FK]

USUARIO (N) ─────────── (N) VIAJE (FAVORITOS)

Resuelto con tabla FAVORITO

├─ viajeId [FK]

├─ uid [FK]

### Anexo B: Pantallas Principales

1. WelcomeScreen: Acceso inicial

2. LoginScreen / RegisterScreen: Autenticación

3. HomeTabScreen: Home con resumen

4. PlanTabScreen: Formulario planificación

5. PlanResultScreen: Propuesta generada

6. CommunityTabScreen: Feed de viajes

7. PostDetailScreen: Detalle + comentarios

8. ProfileTabScreen: Perfil usuario

9. AdminModerateScreen: Panel admin

### Anexo C: Instalación y Ejecución

1. Clonar repositorio

2. Abrir en Android Studio

3. Sincronizar Gradle

4. Configurar local.properties con API keys (TravelPayouts, Google Places)

5. Ejecutar en emulador (Android 9+) o dispositivo real

6. Login con usuario de prueba o crear cuenta

### Anexo D: Guía de uso de la aplicación

Esta guía resume los pasos básicos para utilizar UrTriply.

1. Acceso inicial

- Abre la aplicación.

- Si ya tienes cuenta, pulsa en Iniciar sesión.

- Si es tu primera vez, pulsa en Registrarse y completa el formulario.

- Confirma que cumples la condición de edad requerida para usar la app.

2. Página principal

- Tras iniciar sesión, accede a la pantalla principal.

- Desde aquí puedes ver un resumen de tu actividad y acceder a las secciones principales.

- Usa la barra de navegación inferior para moverte entre las pestañas de la app.

3. Crear un viaje

- Entra en la pestaña de planificación.

- Indica el destino, fechas, número de viajeros y presupuesto aproximado.

- Pulsa en Generar viaje.

- La aplicación mostrará una propuesta con vuelos, alojamiento, actividades e itinerario.

- Revisa el reparto del presupuesto y ajusta los datos si lo necesitas.

4. Ver detalles y compartir

- Abre el resultado del viaje generado.

- Consulta cada bloque de información: vuelos, hoteles, actividades y presupuesto.

- Usa la opción de compartir para enviar la propuesta a otras personas.

- Si un enlace de reserva está disponible, se abrirá dentro de la aplicación.

5. Comunidad y publicaciones

- Entra en la pestaña de comunidad para ver viajes publicados por otros usuarios.

- Puedes dar like, guardar como favorito y leer comentarios.

- En la pantalla de detalle de una publicación puedes revisar toda la información del viaje.

- Si tienes permisos de administración, también podrás moderar contenido.

6. Perfil y ajustes

- Accede a tu perfil para ver y editar tus datos personales.

- Desde el perfil puedes consultar favoritos, publicaciones y preferencias.

- Si la aplicación lo permite, podrás activar o desactivar opciones como el modo oscuro.

7. Consejos de uso

- Usa una conexión a internet estable para cargar correctamente los datos externos.

- Si algún enlace no abre, vuelve a intentarlo o revisa la conexión.

- Comprueba siempre los precios y la información antes de confirmar una reserva.

- Mantén la aplicación actualizada para evitar errores y mejorar el rendimiento.

### Anexo E: Notas sobre Uso de IA

Durante el desarrollo de este proyecto, se utilizó GitHub Copilot como apoyo para:

• Generación de código (Data classes, componentes Compose repetitivos)

• Sugerencias de refactorización

• Documentación inline (comentarios, docstrings)

• Ayuda en debugging de errores

Aclaraciones importantes:

• Todo el código generado fue revisado, comprendido y validado por la alumna

• La lógica de negocio y decisiones arquitectónicas son originales

• Cada sugerencia fue evaluada críticamente antes de incorporar

• No se incluyó código generado sin revisión

El uso fue responsable y ético, como especifica la política del centro.